Komplexní rekonstrukce 5 pokojů II. oddělení, včetně změny stavební dispozice a následné rekonstrukce vybraných místností  (2 nové pokoje, 2 „sesterny“, denní místnost, WC, společné koupelny atd.)  + opravy přilehlých vnitřních prostor stará budova A a nová budova B Domova důchodců Náchod.


Výzva k podání nabídek
na veřejnou zakázku malého rozsahu II. kategorie (dále jen „VZMR II.)

Zakázka je zadávaná mimo působnost zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v souladu s platným zněním  Směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup PO Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce. (článek 9 odst.2 písmeno b a příloha č.3 ) v rozsahu do 2 000 000,- Kč bez DPH.  Zakázka je zadávána v interně upraveném  režimu zákona o veřejných zakázkách. 
Zadavatel:

Název zadavatele: 
Domov důchodců Náchod
Sídlo zadavatele: 


Bartoňova 903, 547 01 Náchod
IČ: 




71193987
Osoba oprávněná jednat: 

Bc. Václav Voltr, ředitel
Název veřejné zakázky:
Komplexní rekonstrukce 5 pokojů II. oddělení, včetně změny stavební dispozice a následné rekonstrukce vybraných místností  (2 nové pokoje, 2 „sesterny“, denní místnost, WC, společné koupelny atd.)  + opravy přilehlých vnitřních prostor stará budova A a nová budova B Domova důchodců Náchod.
1 
Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele: 
Domov důchodců Náchod
Sídlo zadavatele: 


Bartoňova 903, 547 01 Náchod
IČ: 




71193987

Osoba oprávněná jednat: 

Bc. Václav Voltr, ředitel

Kontaktní osoba:


Petr Trojovský – správce budovy
E-mail: 



správce budovy@ddnachod.cz

           Tel:                                              722 027 606
2   Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení  díla  celkové  komplexní   rekonstrukce  5 pokojů   č.322, 323, 324, 325, 326 a přestavba 2 inspekčních pokojů „sesteren“ na pokoje ( č.228 a 328) a následná přestavba –vybudování 2 inspekčních pokojů „sesteren“ ze stávajících pokojů č. 236 a 303 na druhém oddělení budově A+B, rekonstrukce koupelen mezipatro budova A, výměna dveří pokojů č.239 a 238 na mezipatře staré budovy A, zabudování posuvných dveří společných koupelen  (2.NP stará budova A + mezipatro), opravy chodeb a přilehlých prostor a stavební příprava pro přeinstalaci rozvodů sítě signalizace a přepojení komunikačních sítí do nových sesteren.

Předmět plnění zakázky bude rozdělen na technické zhodnocení – změna stavební dispozice přestavba pokojů a sesteren včetně denní místnosti na mezipatře, instalace posuvných dveří do koupelen, opravy pokojů a stavební příprava pro přeinstalaci rozvodů sítě signalizace a přepojení komunikačních sítí do nových sesteren. V rámci naplánovaných oprav poškozených vnitřních omítek, elektro a jiných rozvodů na pokoji, podlahy a výměnám dveří nedojde k žádným zásadním změnám ani technickému zhodnocení. Jedná se pouze o opravu výměnu stávajících poškozených, nefunkčních stavebních částí budovy.

Jako oprava pokoje bude provedeno:

- kompletní otlučení omítek, osekání obkladu, demontáž stávající podlahové krytiny ( PVC ), demontáž soklu, demontáž signalizačního zařízení, demontáž osvětlovacích těles, aplikace nových omítek, přeložení signalizačních rozvodů pod omítku, zpětná montáž osvětlovacích těles a signalizačního zařízení, dodávka a montáž nového obkladu okolo umyvadel včetně prací s tím spojených ( demontáž a zpětná montáž umyvadel, baterií a výměna radiátorů ), pokládka nové podlahové krytiny, výměna vstupních dveří (bez rozšíření vstupu do pokoje) malby a nátěry nových a opravovaných konstrukcí.
Součástí předmětu veřejné zakázky jsou další náklady spojené s její realizací jako je  likvidace vybouraného materiálu a jeho odvoz  na řízenou skládku, výšková doprava materiálu ( 2x venkovní lešení), drobné zednické a instalatérské práce a další pomocné práce, včetně nákladů na zabezpečení staveniště a zbudování vnitřních, technických konstrukcí k  oddělení stavebních prostor a další práce  spojené s předmětem plnění zakázky. 
3 Termín realizace a místo plnění veřejné zakázky

Zadavatel požaduje plnění veřejné zakázky v termínu minimálně od 1. 11. 2015 max. do 30.4. 2016. Místem plnění veřejné zakázky je Domov důchodců Náchod, Bartoňova 903, 547 01 Náchod (2.NP stará budova A). Práce budou prováděny bez přerušení provozu DD Náchod, stavební prostory budou technicky odděleny a zabezpečeny.  
4    Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Celková maximální hodnota veřejné zakázky je stanovena na  1 897 606,-  Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota zakázky obsahuje veškerou kalkulaci nákladů zakázky včetně likvidace vybouraného materiálu a jeho odvoz na řízenou skládku, výškové dopravy materiálu ( 2x lešení), drobné zednické a instalatérské práce a další pomocné práce, včetně nákladů na zabezpečení staveniště a zbudování vnitřních, technických konstrukcí k oddělení stavebních prostor a další práce  spojené s předmětem plnění zakázky. 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Předložená nabídka s vyšší než přípustnou a nepřekročitelnou cenou bude z účasti na veřejné zakázce vyřazena. Zadavatel zakázky není plátcem DPH a vzhledem k předmětu zakázky předpokládá sníženou sazbu DPH 15% (stavba sociálního bydlení – doložitelné kopií registrace sociální služby) 

5 Zadávací podklady

Zadávacím podkladem pro vypracování nabídky je tato Výzva + přiložené CD s elektronicky předvyplněným textovým sumářem objektů rozdělených na investice a opravy, včetně slepé kalkulace jednotlivé rekapitulace položek na každý objekt předmětu veřejné zakázky. K výzvě k podání nabídek není vzhledem k jejímu charakteru přiložena projektová, stavební dokumentace a zpracovatel má možnost osobní prohlídky a zaměření ploch na místě, kde mu bude zároveň správcem budovy ústně předán požadovaný základní rozsah prací a podmínek zadavatele zakázky. 

6 Prohlídka a technické zaměření na místě plnění.
Zpracovatel nabídky má možnost osobní prohlídky prostor a zaměření na místě po telefonické  dohodě se správcem budovy panem P.Trojovským v jednom termín 6.10.2015 od 9:00 do 14:00 hod. 

7 Obchodní a platební podmínky

Po  vyhodnocení nabídek bude s vybraným uchazečem do 29.10.2015 uzavřena řádná smlouva o dílo dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  pozdějších předpisů. Vybraný uchazeč, který obdrží do 4 pracovních dnů od data rozhodnutí hodnotící komise oznámení výsledků hodnocení nabídek ( viz.bod 11 výzvy) předloží zadavateli  do 22.10.2015 doplněnou, potvrzenou a odsouhlasenou smlouvu o dílo která je součástí této výzvy viz. příloha č. 2. 
Odsouhlasená a vyplněná SOD bude obsahovat identifikační údaje zhotovitele, osoby kompetentní k jednání se zadavatelem, cenu zakázky dle zaslané cenové nabídky, soupis výkonů - položkový rozpočet výkaz –výměr obsahující veškerý materiál a práce s předmětem díla spojené, garanci provedení díla v požadovaném termínu, způsob předání díla, záruku na provedené dílo a další náležitosti spojené s realizací díla. 
Realizované práce a dodávky budou účtovány měsíčně na základě vystavených daňových dokladů dle skutečně provedených prací na základě objednatelem schváleného soupisu provedených prací. Odsouhlasený soupis provedených prací bude rozdělen na soupis s uvedením textu o opravě budovy a o technickém zhodnocení budovy. Stejným způsobem budou rozděleny i daňové doklady. Poslední faktura bude zaplacena po celkovém dokončení a protokolárním předání dokončeného díla. Celková fakturovaná částka všech faktur bude tak odpovídat ceně určené uzavřenou smlouvou na podkladě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek s podpisem oprávněných osob. Po skončení celého díla a po odstranění všech vad a nedodělků bude proveden protokolární zápis o předání a převzetí realizovaného díla. Provedení díla bude hrazeno průběžně bankovním převodem na základě vystavených faktur po dílčím ukončení a předání díla zadavateli. Splatnost faktury bude stanovena na 21 dnů od jejich doručení zadavateli. Uzavřená smlouva o dílo bude následně zveřejněna na elektronickém profilu zadavatele veřejné zakázky dle § 147a odstavec 2) zákona č.137/2006 Sb a na webových stránkách zadavatele.
8 Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky a její  podání 
Nabídka bude předložena v originále, v písemné formě zpracované do přiloženého, elektronického sumáře, včetně vyplnění jednotlivých listů rekapitulace položek na každý objekt předmětu veřejné zakázky viz. bod 5 výzvy. Nabídka bude dále obsahovat identifikační údaje zpracovatele včetně telefonního a mailového spojení na kontaktní osobu zpracovatele.

Součástí nabídky bude dále písemné prohlášení dle základních kvalifikačních předpokladů  § 53 zak.137/2006 ZVZ, oprávnění k podnikání a výpis z obchodního rejstříku ve fotokopii listiny –prosté kopii (nemusí být úředně ověřena). Formulář prohlášení dle § 53 zak.137/2006 ZVZ přiložen k výzvě k podání nabídek ( nutno doplnit identifikaci uchazeče a potvrdit oprávněným zástupcem). 

Další součástí cenové nabídky bude seznam realizací nejméně 2 staveb ve veřejných budovách, které zpracovatel realizoval v období posledních 5 let ve veřejných zařízeních poskytujících pobytové služby (včetně telefonního kontaktu na tyto organizace k ověření uváděných informací) v celkové hodnotě minimálně 25 % předpokládané ceny zakázky zadavatele bez DPH tj. 474 250,- Kč.     
Nabídka bude zpracována v českém jazyce, strany budou očíslovány a seřazeny vzestupně. Nabídka bude sešita a opatřena podpisy a razítkem uchazeče tak, aby bylo zabráněno neoprávněné manipulaci s nimi. 
8.1 Nabídková cena

Celková cena bude uvedena v korunách českých a bude označena jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu plnění veřejné zakázky. V ceně budou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění předmětu veřejné zakázky včetně všech pomocných a přípravných prací s provedením díla spojených. Celková cena bude uvedena v částce bez DPH a odděleně uvedena v částce včetně DPH. 

8.2. Požadavky na kvalifikaci 
Vzhledem k tomu, že zadavatel k podání nabídky vyzval dodavatele, o jejichž odborné způsobilosti je přesvědčen a že, se dle jeho mínění jedná o dodavatele, kteří dané služby běžně na trhu poskytují, vyžaduje zadavatel prokazování kvalifikace pouze v rámci základních kvalifikačních předpokladů, profesních kvalifikačních předpokladů a prokázaní zkušenosti s obdobnou realizací stavebních prací ve veřejných budovách poskytujících pobytové služby. 
8.2.1 Základní kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zak.137/2006 v platném znění  splňuje dodavatel :
· který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území české republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
· který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území české republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
· který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu 
· vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující 41) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
· který není v likvidaci,
· který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v české republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
· který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v české republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
· který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v české republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
· který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
· který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
· kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu 
8.2.2 Způsob prokázání základních kvalifikačních předpokladů

Zpracovatel nabídky prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů písemným prohlášením do přiloženého formuláře prohlášení připojeného k výzvě .
8.2.3 Profesní kvalifikační předpoklady

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokazuje zpracovatel nabídky  předložením :
· výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
· dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci;
8.2.4 Doklad o oprávnění k podnikání

Zpracovatel nabídky jako doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání předloží živnostenský list včetně výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, má-li v ní být zájemce zapsán podle zvláštních právních předpisů.

8.2.5 Forma dokladů oprávnění k podnikání

Zpracovatel nabídky předloží oprávnění k podnikání a výpis z obchodního rejstříku ve fotokopii listiny (nemusí být úředně ověřena).
8.2.6 Prokázaní zkušenosti s obdobnou realizací stavebních prací ve veřejných budovách poskytujících pobytové služby.

Zpracovatel nabídky předloží písemný seznam realizací nejméně 2 staveb ve veřejných budovách, které zpracovatel realizoval v období posledních 5 let ve veřejných zařízeních poskytujících pobytové služby (včetně telefonního kontaktu na tyto organizace k ověření uváděných informací) v  celkové hodnotě minimálně 25 % předpokládané ceny zakázky zadavatele bez DPH tj. 474 250,- Kč.     
9 Místo a doba pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 15.10.2015. Všechny nabídky musí být doručeny zástupci zadavatele do skončení lhůty pro podání nabídky. Nabídky se podávají na doručovací adrese zadavatele:





  Domov důchodců Náchod 
                                            Bartoňova 903

                                            547 01 Náchod 

Zájemci mohou doručit doručit nabídky i osobně na výše uvedenou adresu zadavatele pondělí až pátek 7.00 – 14.00 hod. do kanceláře účetní DD. 
Nabídky budou doručeny v řádně uzavřené obálce, na přelepu opatřené razítkem uchazeče. Na obálce bude uvedeno velkými písmeny Komplexní rekonstrukce 5 pokojů II. oddělení, včetně změny stavební dispozice a následné rekonstrukce vybraných místností  (2 nové pokoje, 2 „sesterny“, denní místnost, WC, společné koupelny atd.)  + opravy přilehlých vnitřních prostor stará budova A a nová budova B Domova důchodců Náchod  a označené nápisem NEOTVÍRAT.
Na obálce musí být uvedena adresa, na kterou je možné odeslat oznámení podle ust. § 71 odst. 6 ZVZ. 
Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny. Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje její fyzické převzetí zadavatelem na výše uvedené adrese.

10 Zrušení zadávacího řízení

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení kdykoliv bez udání důvodů. Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká vyzvaným uchazečům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.
11 Způsob a kriteria hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kritériem je stanovena  nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. 
Nabídky nesplňující kvalifikační předpoklady budou vyřazeny z hodnocení nabídek.
Všichni uchazeči obdrží mailovou a písemnou zprávu o výsledcích hodnocení nabídek do 4 pracovních dnů od data rozhodnutí hodnotící komise.

12 Ostatní podmínky zakázky
· Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o uchazeči z veřejně dostupných zdrojů. 
· Vzhledem k výši předpokládané ceny veřejné zakázky nebude zadavatel akceptovat případné podání námitek zájemců dle  § 110 odst.8 zákona č. 137/2006 Sb. proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele, včetně podání rozporu  podmětu Úřadu pro hospodářskou soutěž (§ 110 odst.9 zákona č. 137/2006 Sb.)

· Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí. Předložené nabídky a návrhy zadavatel nevrací.

· Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Pokud podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími zájemci, zadavatel všechny nabídky podané tímto uchazečem samostatně nebo společně s jinými zájemci, vyřadí.

· Uchazeč, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Dodavatel, který nepodal nabídku v tomto zadávacím řízení, může být subdodavatelem více zájemců v tomto zadávacím řízení.
· Zadavatel nepřipouští nabídku dílčího plnění veřejné zakázky.
· Výzva k podání nabídek bude zároveň zveřejněna na veřejném elektronickém profilu zadavatele v systému EZAK a na jeho webových stránkách.   
· Po podpisu SOD s vybraným zhotovitelem bude tato smlouva transparentně zveřejněna na veřejném elektronickém profilu zadavatele v systému EZAK a na jeho webových stránkách  
· Přiložené CD obsahuje tyto dokumenty v elektronické podobě : výzvu k podání nabídek, sumář objektů rozdělených na investice a opravy, kalkulace na jednotlivé rekapitulace položek na každý objekt předmětu veřejné zakázky. 

V Náchodě dne 1.10.2015
____________________________

Bc. Václav Voltr, ředitel DD Náchod
Příloha č.1 čestné prohlášení 
Já(my), níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že dodavatel:

Obchodní firma – název:
Sídlo – adresa:

IČ:

Jako zájemce o účast v řízení pro zadání veřejné zakázky:

Veřejná zakázka:
Komplexní rekonstrukce 5 pokojů II. oddělení, včetně změny stavební dispozice a následné rekonstrukce vybraných místností  (2 nové pokoje, 2 „sesterny“, denní místnost, WC, společné koupelny atd.)  + opravy přilehlých vnitřních prostor stará budova A a nová budova B Domova důchodců Náchod.

Zadavatel: 
Domov důchodců Náchod 
splňuji všechny níže uvedené základní kvalifikační předpoklady:

a) dodavatel, statutární orgán dodavatele ani žádný člen statutárního orgánu nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu,

b) dodavatel, statutární orgán dodavatele ani žádný člen statutárního orgánu nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu,

c) dodavatel, statutární orgán dodavatele ani žádný člen statutárního orgánu nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

d) na majetek dodavatele není prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele nebo vůči němuž není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

e) dodavatel není v likvidaci,

f) dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,

g) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění,

h) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

i) dodavatel, odpovědný zástupce dodavatele ani jiná osoba odpovídající za činnost dodavatele nebyli v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestáni ani jim nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů.

Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V ………………………….. dne ………………………









                                             podpis oprávněné osoby dodavatele

Příloha č.2 Smlouva o dílo

SMLOUVA O DÍLO

Číslo : 4/2015

I. Smluvní strany

I.    SMLUVNÍ  STRANY
Objednatel :                                     Domov důchodců Náchod
Adresa :                                             Bartoňova 903, 547 01 Náchod

Zastoupený :                                      ředitelem DD. p. Václavem Voltrem

Telefonní číslo :                                  491 427 786

IČ :                                                   71193987

Bankovní spojení :                               Komerční banka Náchod 

Číslo účtu :                                         78-8931470277/0100

Ke smluvnímu jednání je oprávněn : ředitel p. Bc.Václav Voltr 

K technickému jednání je oprávněn : p.Petr Trojovský správce budovy DD 

Zápis v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 844  
Dále jen objednatel.

Zhotovitel :                                        

Adresa :                                              

Zastoupený :                                       

Telefonní číslo :                                    

IČO :                                                   

DIČ :                                                   

Bankovní spojení :                              

Číslo účtu :                                          

Ke smluvnímu jednání je oprávněn :  

K technickému jednání je oprávněn :  

Společnost je registrována pod spisovou značkou oddíl
Dále jen zhotovitel.

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále je „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „smlouva“)
PREAMBULE

Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vítězným uchazečem veřejné zakázky: Komplexní rekonstrukce 4 pokojů +sociálního zařízení II. oddělení , stará budova A Domova důchodců Náchod.





II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.

Touto smlouvou o dílo (dále jen SOD) se zhotovitel zavazuje pro objednatele včas, řádně, na svůj náklad a na své nebezpečí provést dílo upřesněné dále v této smlouvě.

2.

Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele bez zbytečného prodlení protokolárně převzít a uhradit smluvní částku včas a ve sjednané výši.
3.

Předmětem   plnění  je celkové  komplexní   rekonstrukce  5 pokojů   č.322, 323, 324, 325, 326 a přestavba 2 inspekčních pokojů „sesteren“ na pokoje ( č.228 a 328) a následná přestavba –vybudování 2 inspekčních pokojů „sesteren“ ze stávajících pokojů č. 236 a 303 na druhém oddělení budově A+B, rekonstrukce koupelen mezipatro budova A, výměna dveří pokojů č.239 a 238 na mezipatře staré budovy A, zabudování posuvných dveří společných koupelen  (2.NP stará budova A + mezipatro), opravy chodeb a přilehlých prostor a stavební příprava pro přeinstalaci rozvodů sítě signalizace a přepojení komunikačních sítí do nových sesteren.

Práce budou provedeny v následujícím rozsahu dle zadání objednatele 

Jako oprava pokoje bude provedeno:

- kompletní otlučení omítek, osekání obkladu, demontáž stávající podlahové krytiny ( PVC ), demontáž soklu, demontáž signalizačního zařízení, demontáž osvětlovacích těles, aplikace nových omítek, přeložení signalizačních rozvodů pod omítku, zpětná montáž osvětlovacích těles a signalizačního zařízení, dodávka a montáž nového obkladu okolo umyvadel včetně prací s tím spojených ( demontáž a zpětná montáž umyvadel, baterií a výměna radiátorů), pokládka nové podlahové krytiny, výměna vstupních dveří (bez rozšíření vstupu do pokoje) malby a nátěry nových a opravovaných konstrukcí.
Jako technické zhodnocení bude provedeno :

– změna stavební dispozice přestavba pokojů a sesteren včetně denní místnosti na mezipatře, instalace posuvných dveří do koupelen, opravy pokojů a stavební příprava pro přeinstalaci rozvodů sítě signalizace a přepojení komunikačních sítí do nových sesteren. V rámci naplánovaných oprav poškozených vnitřních omítek, elektro a jiných rozvodů na pokoji, podlahy a výměnám dveří nedojde k žádným zásadním změnám ani technickému zhodnocení. Jedná se pouze o opravu výměnu stávajících poškozených, nefunkčních stavebních částí budovy.

Součástí předmětu plnění jsou další náklady spojené s její realizací jako je likvidace vybouraného materiálu a jeho odvoz  na řízenou skládku, výšková doprava materiálu ( 2x venkovní lešení), drobné zednické a instalatérské práce a další pomocné práce, včetně nákladů na zabezpečení staveniště a zbudování vnitřních, technických konstrukcí k  oddělení stavebních prostor a další práce  spojené s předmětem plnění zakázky. 
Práce bude provedena v rozsahu přiloženého nabídkového rozpočtu (příloha č. 1smlouvy) rozděleného na 2 části:  1.část  prací spojených s opravou 5 pokojů a 2.část spojená s technickým zhodnocením přestavbou  pokojů,změny stavební dispozice,instalace dveří atd.. 

    3 . Dílo bude zhotovitelem provedeno dle cenové nabídky zhotovitele , která tvoří nedílnou součást této smlouvy (příloha č.1 smlouvy)  podle předaných podkladů a zadání objednatele.

   4. Pro účely této smlouvy považují smluvní strany výše uvedené podklady za závazné s tím, že zaručují úplnost všech prací, dodávek a ostatních plnění zhotovitele a zaručují úplnost a kompletnost všech požadavků objednatele specifikovaných rozsahem použitých položek. 

   5. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti výše uvedenému ujednání. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho použití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

   6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním díla a jeho rozsahem.  Jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky stanovené objednavatelem, nezbytné k realizaci díla a  disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné.

III. CENA ZA DÍLO

1. Cena za provedení díla je mezi smluvními stranami sjednána podle § 2 zák. č. 526/90 Sb. o cenách, jako cena smluvní a je stanovena dle cenové kalkulace zhotovitele s přihlédnutím na možné vícenáklady s předmětem díla spojené, kdy nelze předem přesně určit vzhledem k stavebnímu  charakteru objednaných oprav. Celková cena díla je stanoven v souladu s obecně závaznými právními předpisy jako cena nejvýše přípustná a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:  

Cena celkem bez DPH včetně VRN  :                   ,- Kč

                               DPH  15%                              ,- Kč

Celková cena za dílo činí       ,- Kč včetně DPH  15 % z toho činí cena díla za  opravy pokojů :              ,- Kč  a cena díla za technické zhodnocení činí        ,-    Kč  

Podrobný rozpis položek na investiční a neinvestiční část uveden v příloze smlouvy – v cenové nabídce, která je nedílnou součástí této smlouvy.
Jednotlivé položky uvedené v cenové nabídce zhotovitele jsou stanoveny, jako orientační vzhledem k předmětu díla budou pak fakturovány dle skutečných nákladů doložených položkovým rozpočtem s rozpisem provedených prací a materiálu.  

2. Cena je stanovena jako pevná a nepřekročitelná.

3. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude zhotovitelem účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění. Zadavatel na požádání doloží zhotoviteli potřebné doklady k fakturaci snížené sazby DPH ( stavba sociálního bydlení), zadavatel není plátcem DPH.
4. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu o tomto informovat objednatele a v součinnosti s ním provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Zhotovitel tento soupis ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, nebo použije stejnou cenovou úroveň u položek, které nejsou obsaženy v nabídce. Teprve po odsouhlasení změn, sepsání a podepsání dodatku k této smlouvě má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění zahrnuty. 
5. V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, nebo budou použity dodávky specifikací materiálů v nižší ceně ,než jsou oceněny v rozpočtu, dojde k odečtení cenového rozdílu a smluvní cena bude upravena dodatkem o odpočet.

6. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele (či jeho subdodavatelů) vznikly.

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. 


Zahájení prací:       1.11.2015

Dokončení prací:    30.4.2016
2. Zhotovitel provede dílo řádně a včas a vyzve objednatele k převzetí  nejpozději do 30.4.2016
3.Vzhledem k vánočním svátkům a konci roku 2015 budou stavební práce přerušeny od 19.12.2015 do 4.1.2016.  
4.Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky podle občanského zákoníku.

5. Místem plnění díla  je Domov důchodců Náchod, Bartoňova 903, 547 01 Náchod (2.NP stará budova A, mezipatro stará budova A a 1NP nová budova B).

V. PLATEBNÍ A FINANČNÍ PODMÍNKY

1. Platební podmínky se řídí zásadami pro poskytování a čerpání prostředků státního rozpočtu, rozpočtů územně samosprávného celku, zejména zákonem  č.250/2000 Sb., jakož i zákonem č.320/2001 Sb., o finanční kontrole.
2. Realizované práce a dodávky budou účtovány měsíčně na základě vystavených daňových dokladů dle skutečně provedených prací na základě objednatelem schváleného soupisu provedených prací. Odsouhlasený soupis provedených prací bude rozdělen na soupis s uvedením textu o opravě budovy a o technickém zhodnocení budovy. Stejným způsobem budou rozděleny i daňové doklady. Poslední faktura bude zaplacena po celkovém dokončení a protokolárním předání dokončeného díla. Celková fakturovaná částka všech faktur bude tak odpovídat ceně určené touto smlouvou na podkladě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek s podpisem oprávněných osob. Bez potvrzeného soupisu provedených prací se doklady vystavené zhotovitelem považují za neplatné. Po skončení celého díla a po odstranění všech vad a nedodělků bude proveden protokolární zápis o předání a převzetí realizovaného díla. 

3. Splatnost faktur, které budou mít náležitosti daňového a účetního dokladu, jakož i náležitosti obchodní listiny dle obchodního zákoníku, odsouhlasených zadavatelem se stanovuje na 21 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč, rovněž tak platby budou probíhat výhradně v Kč.

4.Daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti dle platných předpisů a bude řešen, dle zákona č.235/2004Sb. v platném znění – režim přenesení daňové povinnosti.
5.Objednatel požaduje, aby veškeré daňové doklady byly vystavovány dle zmíněného zákona. V daňovém dokladu bude oddělena daň z přidané hodnoty a uveden způsob jejího stanovení, dále musí obsahovat tyto náležitosti:

· označení daňového dokladu a jeho číslo

· číslo a datum podpisu smlouvy o dílo

· název a sídlo smluvních stran a jejich IČ a DIČ

· údaje o zápisu v obchodním rejstříku, nebo v jiné evidenci, včetně spisové značky

· předmět dodávky a jejího splnění, název a číslo stavby

· den odeslání daňového dokladu a termín splatnosti

· datum vystavení daňového dokladu

· datum uskutečnění plnění, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu

· název peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit

· účtovanou částku rozdělenou na částku fakturované práce, DPH dle novely zákona 235/2004 Sb. popř. určení přenesení daňové povinnosti u položek dle klasifikace produkce CP-CPA 41 až 43.

· razítko a podpis zhotovitele

· vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek jako přílohu

6.Platby bude objednatel provádět bezhotovostním převodem na uvedený účet zhotovitele.

7. Faktury, které nebudou obsahovat předepsané náležitosti daňového a účetního dokladu, náležitosti obchodní listiny dle obchodního zákoníku budou objednatelem vráceny k doplnění bez jejich proplacení. V takovém případě  lhůta splatnosti 21 dnů počíná běžet znovu ode dne doručení opravené faktury.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování:

· stavebního zákona a jeho prováděcích  vyhlášek, ustanovení o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích

· předpisů,norem,vzorových listů technologií,receptur a jiných závazných pokynů

· požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy majícími vztah k předmětu díla. 

2. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu prací svým pojištěním. 

3.  Práce budou prováděny za provozu objednatele, proto bude zhotovitel v maximální možné míře brát ohled na nepřerušený provoz DD, dle možností omezí na minimum prašnost a hlučnost prací a práce náročné na hluk budou prováděny mimo doby klidu. Stavební prostory na 2NP budou zhotovitelem odděleny technickou přepážkou. 

Práce budou prováděny pouze v pracovní dny pondělí – pátek cca od 7:30 do cca 18:00 hodin, nebo dle individuální dohody se správcem budovy panem Trojovským a manažerkou úseku přímé obsl. péče paní Svitalskou. 

Zhotovitel je povinen udržovat na místě vykonávaných prací pořádek a čistotu, je povinen na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé stavební činností zhotovitele. Materiál umístěný na pracovišti bude zhotovitelem zajištěn proti odcizení a nebezpečí úrazu ze strany obyvatel a personálu domova důchodců.

4. Zhotovitel zajistí, aby technologický postup oprav nebo prací odpovídal platným bezpečnostním a požárním předpisům. 

5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví osob v prostoru domova důchodců, jejichž pohyb na pracovišti je spojen s pracovním procesem předmětného díla.

6 . Do 14ti dnů po předání díla je zhotovitel povinen vyklidit pracoviště  a provést jeho  úklid. Pokud tento termín zhotovitel nedodrží, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu za každý den prodlení ve výši 3 000,- Kč.

7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a vykonávat na prováděném díle kontrolní činnost zhotovitele a v průběhu této činnosti sledovat, zda práce jsou prováděny v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a v rámci  technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími příslušných orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí objednatel neprodleně upozornit písemným zápisem  a žádat odstranění případných vad.

8. Veškerý odpad a odstraněný materiál uloží zhotovitel na určená úložiště a skládky v souladu s ustanoveními  zákona o odpadech na vlastní  náklad. 

9. 
Oprávněnými zástupci objednatele jsou:
pro smluvní záležitosti : Bc.Václav Voltr, ředitel

pro technickou kontrolu a převzetí díla : Petr Trojovský správce budovy tel. 722 027 606 

Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou:

pro smluvní záležitosti


            :     

pro předání díla                                                    :     

10.Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem jeho plnění podle této SOD a spadají do předmětu jeho podnikání, že je pro jejich výkon plně kvalifikován, zejména že má platné oprávnění k příslušné podnikatelské činnosti.

11. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

12.Zhotovitel bude při plnění předmětu díla této smlouvy postupovat s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy a zadání objednatele.

13.Postup prací zhotovitele bude respektovat pokyny objednatele. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na vyzvání kontrolních dnů stavby. 
14.Předání pracoviště mezi objednatelem a zhotovitelem bude provedeno protokolárně vyplněním předávacího formuláře nebo písemným zápisem do stavebního deníku. Bez zápisu o předání pracoviště potvrzeného zástupci obou smluvních stran nesmí zhotovitel na stavbě zahájit žádné práce a pracovníkům zhotovitele je zakázán vstup na stavbu. 

15.Při podpisu SOD je zhotovitel seznámen ve smyslu Zákoníku práce č. 262/2006 Sb., § 101, odst. 3 s riziky, která z pohledu BOZPO vzniknou při provádění prací dle této smlouvy. S případnými dalšími riziky je zhotovitel povinen se seznámit při předání pracoviště.

VII.Stavební deník

1. Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) stavební deník jako doklad o průběhu stavby a to ode dne převzetí staveniště. 

2. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.

3. Zhotovitel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli. Druhý průpis denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi.

Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA.

1. K předání díla dojde po jeho dokončení, v místě díla. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 7 dní po obdržení zhotovitelovy výzvy a je povinen dílo bez zbytečného odkladu převzít, nemá-li dílo vady, které by bránily jeho řádnému užívání.
2. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění pracovníci smluvních stran, tj. objednatel a pracovník zhotovitele odpovědný za realizaci díla. Zápis bude obsahovat soupis případně zjištěných vad a nedodělků s dohodnutou lhůtou pro jejich odstranění. Nedodržení takového termínu zhotovitelem podléhá sankci za vadu a den prodlení ve výši 1000,- Kč.

3. Součástí předávacího protokolu jsou i kopie certifikátů, prohlášení o shodě k dodaným technologiím a materiálům.

IX. ZÁRUKA NA DÍLO

1. Zhotovitel poskytne na dílo, které je předmětem této smlouvy záruku v délce 36 měsíců   od převzetí prací. 

2.  Záruka spočívá v tom, že zhotovitel  zjištěné  skryté vady, které se projeví v záruční době, bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení.. Vady v záruční době budou nahlášeny zhotoviteli telefonicky nebo písemně adresu : 

X. SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE

1. Při nedodržení termínu splatnosti faktury je objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

2. Pokud zhotovitel neprovede dílo v termínu podle bodu IV. Této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení do předání díla. Zaplacením penále nezaniká právo na náhradu vzniklých škod.

3.V případě nedodržení termínu pro odstranění vady dohodnutém v reklamačním řízení sjednávají smluvní strany sankci  ve výši 1 000,- Kč. za každou vadu a den prodlení. 
XI. DALŠÍ USTANOVENÍ

1.Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat příslušná ustanovení o bezpečnosti práce, zejména NV č.591/2006 Sb., NV č.362/2005 Sb. a dále ustanovení o požární ochraně ve smyslu vyhlášky MV č.246/2001 Sb. a dalších platných předpisů. Škody způsobené nedodržením těchto předpisů zhotovitelem, hradí zhotovitel

2.Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky realizující jeho dodávky veškerými pracovními a ochrannými pomůckami, nářadím, stroji a dalším případným vybavením tak aby mohla být dodržena kvalita a termín realizace prací a dodrženy veškeré požadavky BOZ a PO.

3.Pokud zhotovitel zadá v souladu s bodem své dodávky částečně nebo úplně svým subdodavatelům, zodpovídá za jejich provádění, kvalitu a dodržování veškerých podmínek uvedených v této SOD včetně požadavků na BOZPO tak, jako by se jednalo o jeho vlastní dodávky. 

4.Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k přerušení prácí na díle nebo odstoupit od smlouvy v těchto případech:

· zhotovitel hrubým způsobem porušuje předpisy BOZPO a PO

· zhotovitel nedodržuje technologické postupy a kvalitu prací

· zhotovitel je v prodlení s plněním závazků této SOD o více než 10 kalendářních dní

5.V případě že zhotovitel neodstraní vady díla zjištěné při předání a převzetí díla nebo následně reklamované, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění vlastními silami nebo prostřednictvím třetí osoby. Veškeré náklady s tím spojené je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do tří dnů po obdržení písemné výzvy k jejich zaplacení.

6.Objednatel nezodpovídá do doby předání díla za materiál dodaný zhotovitelem na provádění díla.
7.Dle ustanovení § 2608 NOZ převzetím nabývá objednatel vlastnické právo

k předmětu díla – věci.
8.Všechny spory, vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní, budou rozhodovány

s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a

Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. 
9.Objednatel je povinen při provádění díla spolupůsobit, dokončené dílo prohlédnout

s péčí řádného hospodáře a převzít způsobem uvedeným v této smlouvě a v předávacím protokolu. V předávacím protokolu objednatel uvede, zda přebírá dílo s výhradami nebo bez výhrad. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu
XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke smluvnímu jednání.

2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sepsána ve stavu tísně ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Dnem podpisu oběma smluvními stranami smlouva nabývá platnosti

3. Smlouva obsahuje 6 stran textu + 1 přílohu (Cenová nabídka s rozpisem prací rozdělená na část opravy a technické zhodnocení) a je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že byly seznámeny se zveřejněním textu uzavřené smlouvy na elektronickém profilu zadavatele veřejné zakázky dle § 147a odstavec 2) zákona č.136/2006 Sb.

V Náchodě dne 

______________________________

     _______________________________
Za objednatele


    

     Za zhotovitele 

PAGE  
1

